Calculator

测试报告

| 日 期 | 版 本 | 说明 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.9.12 | V1.0 |  | 黄月，赵一鸣 |

目  录

1 被测对象概述	3

2 测试计划与策略	3

2.1 测试范围	3

2.2 测试策略	3

2.3 测试环境	3

3 测试用例设计	4

3.1 用例总览	4

3.2 典型用例分析	4

3.3 用例分布	5

4 自动化测试实现	6

4.1 测试框架与架构	6

4.2 关键实现说明	6

5 执行结果与缺陷	7

5.1 执行结果	7

5.2 缺陷摘要	7

5.3 典型缺陷根因分析	8

5.4 质量评估结论	8

6 小组成员贡献度	8

1 被测对象概述

calculator.hpp 的核心模块包括：表达式解析模块，负责识别整数、运算符、一元正负号及括号嵌套；优先级控制模块，通过栈和结合性规则确定运算顺序；运算执行模块，完成加减乘除、取模、乘方、科学计数及位运算；整数边界检查模块，检测数字转换与算术运算中的溢出和下溢；异常处理模块，统一报告语法错误、除零和模零等问题。各模块通过 calculator::eval() 接口协同完成整数表达式求值。代码集中于一个头文件，共 724 行，其中空行 86 行、纯注释行 133 行，其余代码及预处理等内容 505 行。

2 测试计划与策略

2.1 测试范围

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 本次测试覆盖 | Calculator::eval()模块，通过这个模块测试表达式解析，运算优先级，边界检查以及异常处理 |
| 本次测试不覆盖 | 不用测试除了整数之外的其余数据类型 |
| 不覆盖原因 | 非本模块职责 |

2.2 测试策略

测试基于 Google Test，主要采用等价类划分、边界值分析、场景法和错误推测法。按运算类型、数值正负及数字格式选取代表用例；重点检查整数上下界、表达式长度和移位量边界；通过混合运算与括号嵌套验证优先级和计算顺序；针对空输入、非法字符、语法错误、除零、模零及溢出验证异常处理。同时结合源码，检查运算分发、边界判断和异常处理的关键分支。

2.3 测试环境

本项目在 Windows 平台的 MSYS2 UCRT64 环境下开展测试，使用 GCC/G++ 16.1.0 编译器，遵循 C++17 标准并关闭编译器扩展。项目通过 CMake 4.4.3 配置，采用 MinGW Makefiles 和 mingw32-make 进行 Debug 模式构建；使用 GoogleTest 1.18.0 编写测试用例并完成结果及异常断言，由 CTest 4.4.3 自动发现和统一执行测试，输出测试结果与失败信息。版本管理使用 Git 2.54.0.windows.1，代码托管于 GitHub。

3 测试用例设计

3.1 用例总览

| 测试方法 | 用例数量 | 占比 | 已自动化数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等价类划分 | 31 | 33% | 31 |
| 边界值分析 | 38 | 40.4% | 38 |
| 场景法 | 25 | 26.6% | 25 |
| 合计 | 94 | 100% | 94(100%) |

3.2 典型用例分析

（1）基本算术测试
输入：-5 + 2
预期输出：-3。
设计依据：采用等价类划分，选取负数参与加法，验证符号解析与计算结果。

（2）位运算测试
输入：5 & 3
预期输出：1。
设计依据：选取二进制位不同的操作数，验证按位与运算的正确性。

（3）运算优先级测试
输入：1 + 2 * 3
预期输出：7。
设计依据：采用场景法组合加法与乘法，验证乘法优先执行。

（4）复杂表达式测试
输入：(2 ** 3) + (1 << 4)
预期输出：24。
设计依据：组合幂运算、移位和括号，验证多种运算协同求值。

（5）表达式长度测试
输入：“+1”后拼接4999个“+0”，总长度为10000个字符。
预期输出：抛出calculator::error异常。
设计依据：采用边界值分析，验证表达式长度达到拒绝阈值时的处理。

（6）错误表达式测试
输入：1 +
预期输出：抛出calculator::error异常。
设计依据：选取缺失右操作数的无效输入，验证语法检查功能。

（7）除零异常测试
输入：10 / (2 - 2)
预期输出：抛出calculator::error异常。
设计依据：通过中间计算产生零除数，验证求值过程中的异常检测。

（8）整数溢出测试
输入：9223372036854775807 + 1
预期输出：抛出calculator::error异常。
设计依据：在64位有符号整数最大值上加一，验证上界溢出检查。

3.3 用例分布

| 序号 | 被测模块 | 需求简述 | 测试用例数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础算术求值 | 正确完成加、减、乘、除、取模，以及负数、零参与的运算，包含基础冒烟验证 | 8 |
| 2 | 运算优先级控制 | 正确处理乘除与加减、乘方与乘法之间的优先级及混合计算顺序 | 4 |
| 3 | 括号与一元运算解析 | 支持括号改变计算顺序、括号整体取负，以及单层、多层和百层括号解析 | 6 |
| 4 | 位运算与移位处理 | 正确执行按位与、或、取反及左右移位；验证零位、大移位量及非法移位量的处理 | 10 |
| 5 | 复杂表达式求值 | 验证十六进制、科学计数法、特殊幂运算及混合表达式。 | 11 |
| 6 | 整数边界处理 | 验证零值、整数上下界及邻值，以及运算结果恰好达到边界的情况 | 12 |
| 7 | 输入长度控制 | 验证长度为1、9998、9999时正常求值，10000时抛出异常。 | 4 |
| 8 | 非法输入识别 | 拒绝空输入、纯空白、非法数字格式及不支持的运算符。 | 8 |
| 9 | 表达式语法检查 | 检测操作数或运算符缺失、括号不匹配及非法运算符组合。 | 10 |
| 10 | 除零与模零异常处理 | 检测直接除零、模零及中间计算产生零除数的异常。 | 4 |
| 11 | 整数溢出与下溢检查 | 检测算术运算、取负及数字转换中的溢出和下溢。 | 17 |
| 合计 |  |  | 94 |

4 自动化测试实现

4.1 测试框架与架构

4.2 关键实现说明

核心代码：

cmake_minimum_required(VERSION 3.16)

project(calculator_testing LANGUAGES CXX)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

set(CMAKE_CXX_EXTENSIONS OFF)

find_package(GTest REQUIRED)

enable_testing()

add_executable(calculator_tests

tests/test_smoke.cpp

tests/test_basic.cpp

tests/test_precedence.cpp

tests/test_parentheses.cpp

tests/test_bitwise.cpp

tests/test_complex.cpp

tests/test_boundary.cpp

tests/test_error_expression.cpp

tests/test_exception.cpp

tests/test_invalide_input.cpp

tests/test_overflow.cpp

)

target_include_directories(calculator_tests PRIVATE

${CMAKE_SOURCE_DIR}/src

)

target_link_libraries(calculator_tests PRIVATE GTest::gtest_main)

include(GoogleTest)

gtest_discover_tests(calculator_tests)

（1）环境配置：采用C++17标准，通过find_package()查找GoogleTest依赖。

（2）用例组织：按功能划分11个测试文件，统一编译为calculator_tests，并设置src为头文件搜索目录。

（3）自动化执行：GTest::gtest_main提供测试入口，gtest_discover_tests()自动注册用例，构建后通过ctest --test-dir build --output-on-failure执行测试。

（4）数据与断言：未采用参数化测试，数据直接定义在用例中或通过循环生成；使用EXPECT_EQ检查结果，EXPECT_THROW检查异常。

（5）外部依赖：被测计算库无外部服务依赖，未使用Mock或Stub。

5 执行结果与缺陷

5.1 执行结果

| 被测模块 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础算术求值 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 运算优先级控制 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 括号与一元运算解析 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 位运算与移位处理 | 10 | 8 | 2 | 80.00% |
| 复杂表达式求值 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 整数边界处理 | 12 | 11 | 1 | 91.67% |
| 输入长度控制 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 非法输入识别 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 表达式语法检查 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 除零与模零异常处理 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 整数溢出与下溢检查 | 17 | 16 | 1 | 94.12% |
| 合计 | 94 | 90 | 4 | 95.74% |

5.2 缺陷摘要

| 缺陷编号 | 缺陷名称 | 缺陷表现 | 严重程度 | 发现方式 | 对软件功能或性能的影响 | 发现人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 非法移位量未校验 | 移位量为64或负数时未抛出异常。 | 高 | 自动化测试 | 触发未定义行为，结果不可靠。 |  |
| D02 | 最小负整数解析失败 | 输入-9223372036854775808时误报溢出。 | 中 | 自动化测试 | 无法直接输入合法的最小负整数。 |  |
| D03 | 减法溢出检查遗漏 | 零减最小整数时未抛出溢出异常。 | 高 | 自动化测试 | 未拦截越界运算，触发未定义行为。 |  |

5.3 典型缺陷根因分析

| 缺陷 | 根本原因 | 最小修复方案 | 修复后的预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非法移位量未校验 | calculate() 直接执行左右移位，没有检查移位量是否为负数或达到整数位宽。 | 在执行左右移位前增加范围判断：移位量小于零或大于等于 numBits() 时，抛出现有的 calculator::error；合法输入继续执行原来的运算。 | 1 << 64、1 >> 64、1 << -1 均抛出异常。 |
| 最小负整数字面量解析失败 | 一元负号先解析正数部分，再取负；9223372036854775808 在取负前已超出 int64_t 正数范围。 | 为 parseDecimal() 增加默认关闭的负数解析参数；负数模式逐位执行“乘十后减去当前数字”。在一元负号后直接遇到十进制数字时使用该模式，得到结果后不再取负，其余解析路径保持原样。 | -9223372036854775808 正常返回 int64_t 最小值。 |
| 零减最小整数的溢出检查遗漏 | 有符号 checked_sub() 使用 x > 0 && y < 0，遗漏 x == 0 的情况。 | 将条件中的 x > 0 改为 x >= 0，保留其余检查和运算代码。 | 0-(-9223372036854775807-1) 抛出溢出异常。 |

5.4 质量评估结论

综合测试结果，被测模块的基础算术、优先级控制、括号解析及常见异常处理功能表现稳定。原版代码行覆盖率为97.78%，分支覆盖率为71.31%。修复三类已知缺陷后，修复版完成全部94个用例的回归测试，通过率为100%，测试范围内未发现功能退化，达到本次测试定义的发布验收要求，可作为发布候选版本。

6 小组成员贡献度

赵一鸣工作贡献：搭建测试环境，完成basic，bitwise，complex，parentheses，precedence，smoke test，发现非法位移量

黄月工作贡献：完成 boundary ,error_expression,exception,invalide_input,overflow test,发现最小负整数字面量解析失败，零减最小整数的溢出风险，最后整合了两人共同的测试案例

共同贡献：完成docs的填写